KC-di/ 638 /2011 	Kraków, 12.05.2011

Wg rozdzielnika

Dotyczy:	„Przebudowa paw. D-4 na sale dydaktyczne i laboratoria dla 	tworzonego WEiP AGH” nr projektu POIS.13.01.00-00-055/08 	- powołanie Komisji Inwentaryzacjynej.

Uprzejmie informuję, że w związku z odstąpieniem Wykonawcy od realizacji zadania pn.: „Przebudowa paw. D-4 na sale dydaktyczne i laboratoria dla tworzonego WEiP AGH” nr projektu POIS.13.01.00-00-055/08, powołuje się z dniem 12.05.2011 Komisję Inwentaryzacyjną w składzie zaproponowanym w ząłczeniu.

Komisja rozpocznie pracę 13.05.2011 o godz. 08:00 na placu budowy. Planowany termin zakończenia inwentaryzacji: 23.05.2011.

Otrzymują:

- Członkowie Komisji Inwentaryzacyjnej

- a/a

Do wiadomości:

- SR BUDMET, os. Willowe 30, Kraków 31-902